Затверджено

рішення міської ради

_____________№____

Програма

створення та обслуговування спортивних майданчиків  для занять фізичною культурою та спортом на території Ковельської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

Зміст

І. Паспорт програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

ІV.Заходи та фінансове забезпечення Програми

V. Очікувані  результати  Програми

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

І. Паспорт Програми

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління культури, молоді,спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Управління культури, молоді,спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради |
| 3 | Головний розпорядник коштів | Управління культури, молоді,спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Управління культури, молоді,спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради , Ковельський міський центр ФЗН «Спорт для всіх» |
| 5 | Учасники Програми | Виконавчі органи Ковельської міської ради. Спортивні та освітні заклади міської територіальної громади. Громадські організації, ОСББ, РЖКП – 1. Мешканці міської територіальної громади. |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. грн.), у тому числі | 2025 рік - 1,5 млн. грн. 2026 рік - 1,5 млн. грн. 2027 рік -1,5 млн. грн. |
| 7.1 | коштів бюджету міської територіальної громади | 4,5 млн. грн. |
| 7.2 | коштів обласного бюджету | - |
| 7.3 | коштів інших джерел | - |

ІІ. Загальна  частина

Програма створення та обслуговування спортивних майданчиків  для занять фізичною культурою та спортом на території Ковельської міської територіальної громади  на 2025 - 2027 роки  розроблена на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про фізичну культуру і спорт» та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

Програма спрямована на створення умов для більш повного задоволення потреб різних категорій населення в руховій активності, фізкультурно-оздоровчих, спортивних послугах, а також на формування здорового способу життя населення.

У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

Спортивний майданчик — це спеціалізований майданчик, що має спеціальне покриття (синтетичне, асфальто-бетонне, трав'яне, ґрунтове), розмітку для різних ігрових видів спорту та, необхідне обладнання.

Проектно-кошторисна документація (ПКД) — це затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

Мультифункціональний ігровий майданчик – спеціалізований майданчик (площинна споруда), призначений для занять з не менше ніж чотирьох  ігрових видів спорту, який має спеціальне покриття, розмітку для різних ігрових видів спорту та необхідне обладнання, що відповідає правилам проведення змагань, затвердженим в установленому законодавством порядку.

ІІІ. Мета і основні  завдання  Програми

Основною метою Програми створення та обслуговування спортивних майданчиків  для занять фізичною культурою та спортом на території Ковельської територіальної громади на 2025 - 2027 роки є зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури та спорту в громаді, збільшення кількості доступних об’єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення, створення умов для задоволення потреб кожного мешканця громади у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку.

Основні завдання Програми:

1.  Розвиток та підтримка спортивної інфраструктури:

- забезпечення належного стану існуючих спортивних майданчиків;

- створення нових сучасних просторів для занять спортом;

- облаштування відкритих спортивних споруд (ігрових, тренажерних

майданчиків тощо) за місцем проживання та в місцях масового перебування населення.

2.  Популяризація здорового способу життя:

- залучення мешканців громади, особливо молоді, до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

- створення умов для активного відпочинку та дозвілля;

3.  Забезпечення доступності спортивних об'єктів:

- створення умов для занять спортом для всіх категорій населення, включаючи людей з обмеженими можливостями;

- залучення ветеранів війни до занять спортом.

ІV. Заходи та фінансове  забезпечення  Програми

| Назва напряму діяльності Найменування заходу | Терміни викона ння | Виконавці | Джерела фінансува ння | Прогнозова ний обсяг фінансування (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Інвентаризація та оцінка стану існуючих спортивних майданчиків | Травень 2025 | УКМСТ, Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, відділ містобудування та архітектури, відділ земельних ресурсів | Бюджет громади | - |
| 2. Будівництво нових, капітальний і поточний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (у тому числі виготовлення проєктно - кошторисної документації) |  |  |  |  |
| 2.1.Спортивний майданчик по вул. Відродження,20; | 2025 - 2027 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 500,0 2026 – 30,0 2027 – 30,0 |
| 2.2. Майданчик по вул. Заводська, 3; | 2025 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 50,0 2026 – 30,0 2027 – 30,0 |
| 2.3. Майданчик по вул. Володимирська, 87; | 2025 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 100,0 2026 – 30,0 2027 – 30,0 |
| 2.4. Майданчик по вул. Кирила Стеценка; | 2025 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 200,0 2026 – 20,0 2027 – 20,0 |
| 2.5. Майданчик по вул.1-го Грудня; | 2025 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 100,0 2026 – 30,0 2027 – 30,0 |
| 2.6. Майданчик по вул. Гетьмана Скоропадського | 2026 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 20,0 2026 – 10,0 2027 – 10,0 |
| 2.7. Майданчик по вул. Незалежності | 2026 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 25,0 2026 – 15,0 2027 – 15,0 |
| 2.8. Майданчик по вул. Героїв України | 2025 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 – 0 2026 – 200,0 2027 – 200,0 |
| 2.9. Стадіон по вул. Кияна | 2026 | УКМСТ | Бюджет громади | 025 – 0 2026 – 500,0 2027 – 70,0 |
| 2.10. Майданчик по вул. Глібова | 2026 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 0 2026 – 200,0 2027 – 20,0 |
| 2.11. Майданчик в селі Зелена | 2025 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 150,0 2026 – 20,0 2027 – 30,0 |
| 2.12. Стадіон в селі Ружин | 2025 - 2027 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 – 0 2026 – 30,0 2027 – 30,0 |
| 2.13. Стадіон в селі Білин | 2025 – 2027 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 50,0 2026 – 50,0 2027 – 50,0 |
| 2.14. Стадіон в селі Воля - Ковельська | 2025 - 2027 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 50,0 2026 – 200,0 2027 – 50,0 |
| 2.15. Майданчик в селі Городилець | 2025 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 200,0 2026 – 30,0 2027 – 30,0 |
| 2.16. Майданчик в селі Заріччя | 2025 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 - 50,0 2026 – 100,0 2027 – 50,0 |
| 2.17. Майданчик на правому березі водосховища в районі вул. Лугової та вул.Зеленої | 2025 - 2027 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 – 0 2026 – 0 2027 – 400,0 |
| 2.18. Майданчик в зеленій зоні по вулиці Грушевського | 2025 - 2027 | УКМСТ | Бюджет громади | 2025 – 0 2026 – 0 2027 – 200,0 |
| 3. Інформаційно -просвітницька кампанія | 2025 - 2027 | УКМСТ, Відділ інформа ційної політики | Бюджет громади | 2025 - 5,0 2026 – 5,0 2027 – 5,0 |
| 4.Встановлення відео нагляду локацій для занять фізичною культурою та спортом | 2026 - 2027 | УКМСТ | Бюджет громади | 2027 – 200,0 |
| Всього 4500,0 |  |  |  |  |

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку на відповідний рік у межах прогнозованих показників та можливостей дохідної частини бюджету.

V.Очікувані  результати  Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення очікуваних результатів у таких показниках:

- збільшення кількості осіб, охоплених регулярними фізкультурно-

оздоровчими заняттями, та кількості інструкторів фізкультурно-масової роботи на місцях (у тому числі і на громадських засадах);

- забезпечення сталого розвитку спортивної інфраструктури, як одного із  складових пріоритетів соціально-економічного розвитку громади;

- створення умов для забезпечення проведення активного дозвілля

населення, передовсім дітей та молоді, у населених пунктах Ковельської міської територіальної громади;

- поліпшення стану фізичної культури та фізичного виховання у

закладах освіти, на підприємствах, за місцем проживання громадян і в місцях масового відпочинку населення;

- підвищення рівня та якості забезпечення населення спортивними

спорудами;

- створення привабливих місць для проведення вільного часу всією родиною, сприяння зміцненню соціальних зв`язків та створенню більш дружньої та активної громади;

- збільшення відсотка населення громади, яке охоплене фізкультурно-масовою роботою.

VI.Координація та контроль  за  виконанням  Програми

Координацiю дій між виконавцями Програми, контроль за її виконанням, визначення порядку взаємного інформування та звітування про виконану роботу здійснює головний розпорядник коштів управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради.

У разі необхідності, зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, спорту і фізичної культури, в справах сім’ї і молоді та релігії (Світлана Верчук), з питань планування, бюджету і фінансів (Олег Уніга), заступника міського голови (Наталія Маленицька).

Начальник управління                                                              Андрій МИГУЛЯ

Погоджено

Начальник

фінансового управління                                                 Валентина РОМАНЧУК