КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

28.11.2024                                        м.Ковель                                   № 57/33

Про дозвіл на розроблення детального плану території

реконструкції забудови на вулиці Степана Бандери, 34  в місті Ковелі

Керуючись п. 42 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 10, 19, 21 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 17 Закону України «Про основи містобудування», Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», розглянувши заяву Антонюк Наталії Петрівни, з  метою  визначення параметрів забудови земельних ділянок загальною площею 0,0154 га (кадастрові номери: 0710400000:02:005:0074, 0710400000:02:005:0075) на вулиці  Степана Бандери,34, які перебувають у користуванні, відповідно до договорів суперфіцію, укладених між Об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку “Степана Бандери, 34” та  Антонюк Наталією Петрівною, в частині проведення реконструкції квартири № 4 з добудовою житлових приміщень та магазину, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Дозволити розробити детальний план території реконструкції забудови на вулиці Степана Бандери, 34  в місті  Ковелі Волинської області.

- Підготовчі процедури розроблення містобудівної документації «Детальний план території реконструкції забудови на вулиці Степана Бандери,34   в місті Ковелі Волинської області» провести згідно календарного плану (Додаток 1).

- Визначити перелік та значення індикаторів розвитку містобудівної документації (Додаток 2).

- Доручити відділу містобудування та архітектури (Людмила Мурай):

- виступити замовником містобудівної документації;

- оприлюднити прийняте рішення про розроблення містобудівної документації на офіційному сайті Ковельської міської ради;

- після розроблення проєкту детального плану території оприлюднити його на офіційному сайті міської ради;

- забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації;

- забезпечити розгляд матеріалів містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою;

- подати на затвердження Ковельській міській раді проєкт детального плану території реконструкції забудови на вулиці Степана Бандери, 34  в місті  Ковелі Волинської області.

- Антонюк Наталії Петрівні забезпечити фінансування робіт з розроблення містобудівної документації.

- Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійні    комісії  міської    ради  з питань регулювання земельних відносин, містобудування, планування та розвитку територій об'єднаної громади, утворення та функціонування старостинських округів, сільського господарства, природокористування та використання надр (Павло Семенюк) та з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового обслуговування населення  (Вадим Ткачук).

Міський голова						          		           Ігор ЧАЙКА

Додаток  1

до рішення міської ради

28.11.2024 №57/33

Календарний план підготовчих процедур для розробки містобудівної документації «Детальний план території реконструкції забудови на вулиці Степана Бандери, 34   в місті  Ковелі Волинської області»

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення детального плану | Дата початку | Строк (робочі дні) | Дата закінчен-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення детального плану території | 04.12.24р. | 15 | 24.12.24р. |
| 2 | Отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів | 09.12.24р. | 10 | 20.12.24р. |
| 3 | Формування переліку раніше розробленої містобудівної документації, формування переліку документів державного планування, складення переліку раніше розроблених схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань затверджених до прийняття рішення про розроблення детального плану території, дія яких розповсюджується на території розробки детального плану території, складення переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності щодо території опрацювання. | 04.12.24р. | 15 | 24.12.24р. |
| 4 | Визначення розробника містобудівної документації | 20.12.24р. | 10 | 02.01. 25р. |

Начальник відділу 						        Людмила МУРАЙ

містобудування та архітектури

Додаток  2

до рішення міської ради

28.11.2024 № 57/33

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку

містобудівної документації «Детальний план території реконструкції забудови на вулиці Степана Бандери, 34

в місті  Ковелі Волинської області»

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Стартовий рік (2024) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Територія | га | 0 | 0,0154 |
| 2 | Кількість поверхів | поверх | 1 | 1 |
| 4 | Кількість машино-місць біля магазину | на 100 м.кв торгової площі | 0 | 2 |

Начальник відділу 						        Людмила МУРАЙ

містобудування та архітектури