Затверджено

рішення міської ради

27.02.2025 № 60/8

Програма реалізації проєкту

«Співпраця на користь клімату – розвиток

зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі»

на 2025 – 2027 роки

у рамках Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Ковельської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Ковельської міської ради |
| 3. | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Ковельської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Ковельської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Ковельської міської ради, управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Виконавчий комітет Ковельської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Ковельської міської ради, управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, КП “Ковельські парки”, КНГО “Транскордонний центр діалогу культур” |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2025 – 2027 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 64 311 824 грн |
| у тому числі: |  |  |  |
| 7.1. | кошти Європейського Союзу | 56 729 460 грн 2025 рік — 28 363 056 грн 2026 рік — 19 854 139 грн 2027 рік — 8 512 265 грн |
| 7.2 | кошти бюджету міської територіальної громади | 7 582 364 грн 2025 рік — 5 480 000 грн 2026 рік — 2 102 364 грн |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

На основі багаторічної співпраці між Ленчною та Ковелем було визначено спільні проблеми і виклики у сфері екології, пом’якшення наслідків зміни клімату, захисту біорізноманіття та покращення якості життя населення, які можна вирішити лише через спільний транскордонний проєкт.

Спільним викликом проєкту є запобігання, пом’якшення та протидія наслідкам зміни клімату, захист, збереження та збільшення біологічного різноманіття польсько-українського регіону, покращення якості життя населення шляхом створення елементів зеленої інфраструктури.

Аналіз поточного стану зміни клімату та його впливу на якість природного середовища, міські зелені зони, екологічну освіту, ставлення та екологічну свідомість виявив наступні проблеми:

- забруднення повітря, високі викиди вуглекислого газу в атмосферу та зниження рівня поглинання через недоліки зеленої інфраструктури;

- зниження якості життя мешканців через негативні зміни клімату та погіршення екологічної обстановки;

- ефект міського теплового острова - вища температура в місті порівняно з сільською місцевістю;

- низька частка зелених зон та зеленої інфраструктури в загальній площі міст;

- обмежений доступ до зеленої інфраструктури через її відсутність або деградацію;

- зменшення біорізноманіття внаслідок зникнення природних середовищ існування та екосистем, забруднення навколишнього середовища, надмірної експлуатації природних ресурсів та зміни клімату;

- нераціональне використання потенціалу територій з унікальною природною та ландшафтною цінністю;

- низька обізнаність про зміну клімату, екологію та захист навколишнього середовища в поєднанні з відсутністю усталеного «проекологічного» способу життя та ставленням до проблем посухи та дефіциту води як до другорядних;

- відсутність інформаційно-просвітницьких кампаній і соціальних ініціатив щодо захисту природного навколишнього середовища та клімату.

- Загальна інформація

Програма для реалізації проєкту «Співпраця на користь клімату – розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі» на на 2025 – 2027 роки (далі – Програма) фінансується у рамках Програми Interreg NEXT Польща – України 2021-2027 розроблена управлінням економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради та фінансовим управлінням виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Правовою основою Програми Interreg NEXT Польща – України 2021-2027 є такі основні акти:

1. Регламент (ЄС) 2021/1060 Європейського Парламенту і Ради від 24 червня 2021 року, в якому викладені спільні положення щодо Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, Фонду згуртованості, Фонду справедливого переходу та Європейського фонду мореплавства, рибальства та аквакультури та фінансові правила їхньої діяльності, а також діяльності Фонду притулку, міграції та інтеграції, Фонду внутрішньої безпеки та Інструменту фінансової підтримки управління кордонами та візової політики;

2. Регламент (ЄС) 2021/1058 Європейського Парламенту і Ради від 24 червня 2021 року про Європейський фонд регіонального розвитку та Фонд згуртованості;

3. Регламент (ЄС) 2021/1059 Європейського Парламенту і Ради від 24 червня 2021 року про спеціальні положення щодо цілі територіального співробітництва в Європейському Союзі (Interreg), що підтримується Європейським фондом регіонального розвитку та інструментами зовнішнього фінансування;

4. Регламент (ЄС) 2021/947 Європейського Парламенту і Ради від 9 червня 2021 року про створення Європейського інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва - Глобальна Європа, яким вносяться зміни та скасовується Рішення № 466/2014/ЄС та скасовується Регламент (ЄС) 2017/1601 і Регламент Ради (ЄС, Євратом) № 480/2009;

5. Регламент (ЄС, Євратом) 2018/1046 Європейського Парламенту та Ради від 18 липня 2018 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Європейського Союзу, яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) № 1296/2013, (ЄС) № 1301/2013, (ЄС) № 1303/2013, (ЄС) № 1304/2013, (ЄС) № 1309/2013, (ЄС) № 1316/2013, (ЄС) № 223/2014, (ЄС) № 283/2014, та Рішення № 541/2014/ЄС, та яким скасовується Регламент (ЄС, Євратом) № 966/2012 («Фінансовий регламент»).

Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Ковельської міської ради.

- Визначення мети

Основною метою проєкту, а також спільною зацікавленістю партнерів проєкту є запобігання, пом’якшення та протидія негативним наслідкам зміни клімату, захист, збереження та збільшення біологічного різноманіття польсько-українського регіону та покращення якості життя людей. В рамках реалізації заходів Програми планується підтримка транскордонних контактів населення та соціальних ініціатив, налагодження співробітництва у галузі охорони навколишнього середовища та біорізноманіття. Заходи програми спрямовані на промоцію, збереження спільних традицій прикордонних територій та пов’язані із збереженням біорізноманіття, а також розвитку громадянського суспільства, громад.

- Перелік завдань та заходів Програми

Для досягнення мети та завдань Програми планується фінансування за такими основними заходами:

1. Управління проєктом.

Управління проєктом відбувається на 2 рівнях – керівному комітеті та команді проєкту. Керівний комітет: робоча група з представниками кожного з партнерів, яка приймає ключові рішення. Республіка Польща — бургомістр Ленчни, Україна — Ковельський міський голова, які відповідають за схвалення всіх рішень, прийнятих у проєкті. До складу керівного комітету також входять особи, які призначені адмініструвати або управляти фінансовими активами. Засідання керівного комітету організовуються відповідно до поточних потреб. Робота членів керівного комітету базується на «віддаленому принципі» за допомогою телефонних дзвінків, електронних листів тощо.

Команда проєкту у Польщі (сім осіб): координатор - 1, фахівець з просування - 1, спеціаліст з закупівель та бухгалтерського обліку - 1, технічний та інфраструктурний спеціаліст - 1, бухгалтер - 3.

Команда проєкту в Україні (чотири особи): помічник координатора (координація діяльності та моніторинг операційного та фінансового прогресу проєкту в Ковелі, перевірка витрат, звітність, передача документації та робочі контакти з координатором проєкту в Ленчні), фахівець з промоції (проведення рекламно-інформаційних заходів, організація конференцій, візитів та робочих зустрічей, забезпечення транспорту, організація харчування та проживання), спеціаліст з закупівель та бухгалтерського обліку (ведення окремого бухгалтерського обліку, участь у забезпеченні своєчасних платежів, проведенні всіх процедур державних закупівель, пов’язаних з реалізацією проєкту), технічний та інфраструктурний спеціаліст (участь у координації, плануванні та нагляді за будівельними роботами, співпраця з підрядниками та інспекторами з інвестиційного (технічного, авторського) нагляду та відповідними органами, нагляд за технічним прийомом та введенням в експлуатацію). Робота команди проєкту відбувається в щоденному режимі увесь період реалізації проєкту на постійній та оплатній основі. Видатки на оплату праці команди проєкту встановлюються та обмежуються загальною сумою відповідної бюджетної лінії проєкту. Між членами команди проєкту видатки на оплату праці розподіляються пропорційно до навантаження, інтенсивності участі (задіяності), об’єму завдань, рівня відповідальності та встановлюються на рівні: для помічника координатора — 35% від загального розміру, для фахівця з промоції — 15%, для спеціаліста з закупівель та бухгалтерського обліку — 25%, для технічного та інфраструктурного спеціаліста — 25%. Моніторинг та оцінка проєкту в компетенції координатора та його помічника. Ці особи, крім вищезазначених обов'язків, несуть відповідальність за: постійний моніторинг, оцінку проєкту, підготовку звітів про стан реалізації проєкту, ступінь досягнення результатів, цілей і показників, моніторинг відповідності виконаних заходів до вимог, норм національного та європейського законодавства, до укладених договорів (контрактів, угод) Проєкту.

2. Реконструкція (ревіталізація) парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в місті Ковелі.

Реконструкція включатиме: демонтаж непридатних споруд; модернізацію систем електропостачання, водопостачання, каналізації, дощової та талої води, системи поливу, що працює в ручному режимі; закупівлю та встановлення паркових світлодіодних ліхтарів, урн для сміття, лавок, відеоспостереження; будівництво громадського туалету з технічними приміщеннями для персоналу та зберігання інвентарю; реконструкція фонтану; будівництво пішохідних доріжок, реконструкцію підпірних стінок з місцями відпочинку; озеленення; облаштування велопарковок та встановлення інформаційних стендів.

3. Реконструкція (ревіталізація) парку імені Тараса Шевченка в місті Ковелі.

Реконструкція включатиме: берегоукріплення схилу річки Турія; реконструкцію пішохідних та велосипедних доріжок вздовж річки Турія; встановлення вуличного освітлення (світлодіодні ліхтарі) та відеоспостереження; закупівлю та встановлення паркових лавок, урн для сміття; озеленення прибережних територій та ділянки парку зі створенням тематичних зон відпочинку у вигляді нових насаджень; облаштування велопарковок та встановлення інформаційних стендів.

4. Реконструкція (ревіталізація) прибережних зон річки Турія (правого та лівого берегів) уздовж Транскордонного центру діалогу культур імені Гетьманів Ружинських в місті Ковелі.

Реконструкція включатиме: берегоукріплення схилу річки Турія; будівництво пішохідних та велосипедних доріжок вздовж річки; встановлення вуличного освітлення (світлодіодні ліхтарі) та відеоспостереження; закупівлю та встановлення паркових лавок, урн для сміття; озеленення прибережних територій та ділянки зеленої зони із створенням зони відпочинку у вигляді нових насаджень; облаштування велопарковок та встановлення інформаційних стендів.

5. Інформаційно-просвітницька кампанія щодо захисту клімату та біорізноманіття.

Проведення навчальних занять, виховних заходів у сфері захисту клімату та біорізноманіття в закладах освіти міста Ковель, для цього буде підготовлено навчальні брошури на відповідну тематику.

6. Організація транскордонного екологічного пікніка в місті Ковелі.

У місті Ковелі буде організовано 2-денний транскордонний освітньо-культурний захід – екологічний пікнік, орієнтований на дітей дошкільного віку, учнів, викладачів та мешканців громади. Захід буде проведено в рамках інформаційно-просвітницької кампанії щодо захисту клімату та біорізноманіття. У межах пікніку буде організовано велопробіг маршрутом створених у Ковелі зон зеленої інфраструктури, висадка саджанців великих дерев, придбаних у рамках проєкту, а також виставка фотографій, надісланих на фотоконкурс та конкурс на знання клімату та біорізноманіття.

7. Проєктні конференції: відкриття та закриття проєкту.

Офіційний старт проєкту відбудеться в Ленчні у форматі конференції відкриття з запрошеними представниками делегації від міста Ковеля. Партнери проєкту офіційно відкриють та презентують проєкт. Конференція з закриття проєкту відбудеться у місті Ковелі та підведе підсумки основної діяльності проєкту, з обговоренням результатів його реалізації та промоції. Буде представлено природну спадщину Ленчни та Ковеля, а також партнери презентують створену у рамках проєкту зелену інфраструктуру.

8. Промоція та інформування проєкту.

Промоція охоплюватиме комплексні дії з інформування громадськості про проєкт та його фінансування ЄС з маркуванням логотипами ЄС та Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 (розробка, друк туристичної карти міста Ковеля, розміщення інформаційно-рекламних щитів для промоції проєкту з позначеними місцями створеної зеленої інфраструктури у Ковелі; публікація рекламних оголошень та рекламних банерів, набори промоційних матеріалів, підготовка та друк плакатів).

6. Очікувані результати Програми

Впровадження міської програми реалізації проєкту «Співпраця на користь клімату – розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі» має на меті досягнення протягом 2025 – 2027 років таких конкретних цілей:

1. Реконструкція (ревіталізація) 3-х локацій міста Ковеля з облаштуванням зелених зон для розвитку зеленої інфраструктури.

2. Покращення стану природного середовища та збільшення біорізноманіття польсько-українського регіону шляхом створення середовищ існування, які забезпечують належне функціонування екосистем.

3. Збільшення територій з унікальною природною цінністю шляхом їх реконструкції, облаштування, а також висадка нових насаджень, покращення естетики та функціонально-просторової структури міст, ефективного використання громадських просторів у місті Ковелі.

4. Підвищення екологічної обізнаності, формування та закріплення відповідних моделей поведінки щодо захисту природного середовища, клімату і водних ресурсів, а також зміцнення транскордонної співпраці, соціальних зв’язків між Ленчною та Ковелем.

5. У рамках реалізації Програми буде розроблений підручники, який міститиме детальний опис методів проєкту та практичні вказівки щодо вирішення проблем зміни клімату за допомогою зеленої інфраструктури та інформаційно-просвітницької кампанії на прикладі міст Ленчни та Ковеля. Підручник стане посібником для органів місцевого самоврядування та установ, за допомогою якого заходи проєкту можуть бути репліковані на інші громади.

7. Орієнтовний фінансовий план Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми передбачає два джерела покриття видатків:

7.1. Кошти Європейського Союзу надходять в межах проєкту «Співпраця на користь клімату – розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі», що фінансується у рамках Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027, в обсязі, на умовах і в порядку, встановлених Грантовим контрактом № PLUA.01.03-IP.01-0016/23 та Партнерською угодою в загальній сумі 1 289 305,92 євро, що зо прогнозованим курсом євро 44,0 грн/євро становитиме 56 729 460 грн, а саме:

- початковий авансовий платіж — 257 845,97 євро (11 345 222 грн) – 2025 р.;

- перший проміжний платіж попереднього фінансування — 386 768,95 євро (17 017 834 грн) – 2025 р.;

- другий проміжний платіж попереднього фінансування — 451 230,44 євро (19 854 139 грн) – 2026 р.;

- остаточний платіж — 193 460,56 євро (8 512 265 грн) – 2027 р..

7.2. Кошти  бюджету міської територіальної громади в частині співфінансування проєкту — 7 582 364 грн (5 480 000 грн — 2025 р., 2 102 364 грн — 2026 р.).

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Контроль за виконанням заходів Програми та визначенням порядку інформування та звітування про виконану роботу здійснює головний розпорядник коштів — виконавчий комітет Ковельської міської ради.

У разі необхідності, зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради та фінансового управління виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Начальник управління

економічного розвитку та торгівлі				Юрій КОНДРАТОВИЧ

Погоджено:

Начальник фінансового

управління 											Валентина РОМАНЧУК