Затверджено

рішення міської ради

________ № _______

ПРОГРАМА

фінансової підтримки відокремленого структурного підрозділу «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» на 2026-2027 роки

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстава до розробки Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України |
| 3. | Розробник Програми | Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету», фінансове управління виконавчого комітету міської ради. |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» |
| 6. | Учасники Програми | ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» |
| 7. | Терміни реалізації Програми | 2026-2027 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 1 200 000 грн |
| у тому числі: |  |  |
| 8.1. | бюджет Ковельської міської територіальної громади * | 2026 рік – 600 000 грн 2027 рік – 600 000 грн |

* - в межах фінансових можливостей.

2. Загальна інформація

Програма фінансової підтримки відокремленого структурного підрозділу «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» на 2026–2027 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

Відокремлений структурний підрозділ «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» (далі – ВСП «КПЕФК ЛНТУ») є закладом фахової передвищої освіти, який здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за денною та заочною формами здобуття освіти.

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами у сферах машинобудування, транспортних технологій, автомобільного транспорту, комп’ютерних наук, обліку і оподаткування, менеджменту та інших напрямів відповідно до ліцензійних умов і потреб регіонального ринку праці.

Станом на 1 січня 2026 року контингент студентів коледжу становить 1059 осіб, з них 980 осіб навчаються за денною формою та 79 – за заочною. Освітній процес забезпечують 64 педагогічні працівники та 3 майстри виробничого навчання.

Коледж розташований на земельній ділянці площею 4,7 га. До комплексу закладу входять навчально-побутовий корпус, навчально-виробнича майстерня, гуртожиток, спортивна база та котельня.

Програма спрямована на забезпечення належних та безпечних умов для здійснення освітнього процесу, підвищення стійкості закладу до перебоїв в електропостачанні, покращення енергоефективності та підтримання належного стану території закладу.

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В умовах воєнного стану забезпечення безперервності освітнього процесу є одним із важливих завдань закладів освіти. Регулярні та потенційні перебої в електропостачанні створюють ризики для належної організації навчального процесу, функціонування інформаційно-комунікаційних систем, освітнього обладнання та інших систем, необхідних для діяльності закладу.

Особливої актуальності набуває забезпечення ВСП «КПЕФК ЛНТУ» надійним резервним електроживленням, яке дозволить підтримувати функціонування основних об’єктів закладу у разі аварійних або планових відключень електроенергії.

Крім того, навчально-побутовий корпус коледжу потребує проведення заходів з термомодернізації. Підвищення енергоефективності будівлі дозволить зменшити втрати теплової енергії, оптимізувати витрати на її утримання та створити більш комфортні умови для студентів і працівників.

Водночас належний технічний та санітарний стан території закладу потребує проведення відповідних робіт із благоустрою.

Таким чином, основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма, є:

- недостатня захищеність освітнього процесу від перебоїв в електропостачанні;

- необхідність створення надійної системи резервного електроживлення;

- потреба у підвищенні енергоефективності навчально-побутового корпусу;

- необхідність проведення відповідних проєктних та експертних робіт для реалізації енергоефективних заходів;

- необхідність підтримання належного стану території закладу освіти.

4. Визначення мети

Метою Програми є забезпечення належних, безпечних та стійких умов для організації освітнього процесу у ВСП «КПЕФК ЛНТУ», підвищення енергетичної стійкості та енергоефективності закладу, а також забезпечення належного стану його території.

Досягнення визначеної мети передбачається шляхом фінансової підтримки закладу для придбання та встановлення системи резервного електроживлення, підготовки проєктно-кошторисної документації для заходів з енергоефективності та проведення робіт із благоустрою території.

5. Перелік завдань, заходів та показників

Для досягнення мети Програми передбачається реалізація таких заходів:

- закупівля системи резервного електроживлення з використанням гібридного трифазного інвертора, установки зберігання енергії та супутнього обладнання;

- монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи резервного живлення; - виготовлення проєктно - кошторисної документації та проведення експертизи проєктно - кошторисної документації на влаштування системи резервного живлення;

- виготовлення проєктно - кошторисної документації та проведення експертизи проєктно - кошторисної документації на здійснення термомодернізації навчально - побутового корпусу коледжу;

- проведення робіт з благоустрою території закладу освіти.

6. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Ковельської міської територіальної громади відповідно до затверджених бюджетних асигнувань шляхом надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 1 200,0 тис. грн, у тому числі:

| Джерела фінансування | 2026 рік, тис. грн | 2027 рік, тис. грн | Всього, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Ковельської міської територіальної громади | 600,0 | 600,0 | 1 200,0 |
| Всього | 600,0 | 600,0 | 1 200,0 |

Обсяг фінансування Програми може уточнюватися під час формування та виконання бюджету Ковельської міської територіальної громади на відповідний рік з урахуванням фінансових можливостей бюджету.

Кошти бюджету Ковельської міської територіальної громади можуть спрямовуватися відповідно до законодавства на заходи, визначені цією Програмою.

7. Очікувані результати Програми

Реалізація Програми дозволить:

- забезпечити більш стійке та безперебійне функціонування ВСП «КПЕФК ЛНТУ» в умовах можливих перебоїв електропостачання;

- створити резервне джерело електроживлення для забезпечення функціонування основних об’єктів та систем закладу;

- підвищити енергетичну стійкість закладу освіти;

- створити передумови для проведення термомодернізації навчально-побутового корпусу;

- забезпечити підготовку якісної проєктно-кошторисної документації та її експертне підтвердження;

- у подальшому зменшити енергоспоживання та витрати на утримання будівлі після реалізації заходів з термомодернізації;

- покращити умови навчання та роботи студентів і працівників коледжу;

- забезпечити належний технічний та санітарний стан території закладу;

- підвищити загальну стійкість закладу освіти до викликів, пов’язаних із воєнним станом та нестабільністю енергопостачання.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів

Начальник управління

економічного розвитку та торгівлі  				Юрій КОНДРАТОВИЧ