Додаток 1 до Програми

Перелік завдань, проєктів, робіт з інформатизації на 2026-2028 роки

| Назва завдання | Назва проєкту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати (результативні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Пріоритетний напрям: 1. Організаційне та методичне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Щорічна інвентаризація інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів | Здійснення щорічної інвентаризації інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади | Структурні підрозділи виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено інвентаризацію інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади |
| 1.2. Проведення щорічного оцінювання електронної та цифрової готовності громади за визначеними показниками | Здійснення щорічного оцінювання електронної та цифрової готовності громади | Структурні підрозділи виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено оцінювання електронної та цифрової готовності громади |
| 1.3. Розроблення нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій у громаді щодо організації виконання завдань Програми, впровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації в комунікаційних системах | Розроблення нормативно-правових та технічних документів для забезпечення виконання завдань Програми | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Ковельської міської ради | 2026-2028 | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | Розроблено необхідні нормативно-правові та технічні документи як функціональні інструменти, для забезпечення успішного та системного впровадження Програми |
| 1.4. Організація навчання працівників ОМС за напрямком «Інформаційні та цифрові технології», у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств. Участь у конференціях, семінарах, відеоконференціях щодо впровадження новітніх інформаційних технологій | Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників ОМС за напрямком «Інформаційні та цифрові технології», участь у конференціях, семінарах, відеоконферен-ціях щодо впровадження новітніх інформаційних технологій | Структурні підрозділи виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% працівників ОМС пройшли навчання за напрямком «Інформаційні та цифрові технології». Не менше 5 разів / рік представники громади взяли участь у конференціях, семінарах, відеоконференціях щодо впровадження новітніх інформаційних технологій |
| Всього за напрямом |  |  |  | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пріоритетний напрям 2. Цифрова трансформація управління громадою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Розвиток системи електронного документообігу | Придбання додаткових ліцензій на користування системою електронного документообігу АСКОД | Структурні підрозділи виконавчого комітету Ковельської міської ради, комунальні підприємства та установи Ковельської міської ради району Волинської області | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Збільшено кількість користувачів у системі електронного документообігу АСКОД до рівня 90%, яким вона необхідна за функціональними обов’язками |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 2.2. Створення / модернізація / масштабування / забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем | Придбання / оновлення / встановлення / обслуговування засобів інформатизації (комп’ютерна техніка, серверне та мережеве обладнання, програмне забезпечення, інформаційні системи та інше обладнання, що використовується для реалізації інформаційних технологій та створення інформаційної інфраструктури) | Структурні підрозділи виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Оновлено засоби інформатизації на 90% |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 2.3. Забезпечення комунікації з новими сервісами та системами, розробленими центральними органами влади | Підключення органів місцевого самоврядування громади до нових сервісів та систем, розроблених центральними органами влади | Структурні підрозділи виконавчого комітету Ковельської міської ради, комунальні підприємства та установи Ковельської міської ради району Волинської області | 2026-2028 | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечено 100% підключення до сервісів та систем, розроблених центральними органами влади |
| 2.4. Оцифрування архівних інформаційних ресурсів | Переведення паперових документів в електронний формат TIFF | Архівний відділ виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Цифрові копії зберігаються в електронних форматах, що полегшує їхнє резервне копіювання та зберігання в різних місцях, зменшуючи ризик втрати інформації |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 2.5. Просування інструментів е-демократії та е-урядування | Проведення інформаційної кампанії для залучення мешканців громади до застосування електронно-комунікаційних технологій(платформа е-демократії EDEM) | Структурні підрозділи виконавчого комітету Ковельської міської ради області | 2026-2028 | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | Охоплено 100% мешканців громади |
| 2.6. Цифрова безбар’єрність | Створення цифрової інфраструктури для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та мовлення (синтезатори мовлення, брайлівські дисплеї, приведення офіційних сайтів у відповідність до нового держстандарту з вебдоступності тощо) | Структурні підрозділи виконавчого комітету Ковельської міської ради області | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Забезпечено рівний доступ до інформації, онлайн-комунікації, публічних та інших електронних послуг для всіх категорій населення громади |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 2.7. Оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних за принципом «єдиного вікна» | Забезпечення оприлюднення відкритих даних у відкритих машиночитаних форматах на Єдиному державному вебпорталівідкритих даних. Проведення щорічного аудиту публічної інформації. | Структурні підрозділи виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Не потребує фінансування | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Забезпечено оприлюднення публічної інформації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. Проведено аудити публічної інформації, на основі яких напрацьовано звіти. |
| Всього за напрямом |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | - |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| Пріоритетний напрям 3. Цифровізація публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Забезпечення автоматизації роботи ЦНАП | Підтримка роботи існуючого програмного забезпечення: «ЦНАП SQS», «ЦНАП SQS-Послуги», «ЦНАП SQS Криптозахист», «Система керування чергою». Забезпечення системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів в тому числі й через систему обміну даними «Трембіта». Підтримка роботи існуючих КСЗІ та розробка нових в тому числі АСБ (автоматизовані системи безпеки). Запровадження IVR-системи у ЦНАП та її утримання. Функціонування ПВРМ із застосуванням сервісу «Мобільний адміністратор» та комплекту «Цифрова валіза». Забезпечення функціонування Дія QR/ Шерінг/ валідація по АРІ /Дія у ЦНАП. Чат-бот: розробка та інтеграція з існуючими ПЗ. Забезпечення ЦНАП сучасним обладнанням для зчитування ID-карток, широкоформатними LED моніторами та іншими цифровими рішеннями. | Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Забезпечено стабільну, безперервну роботу ЦНАП та покращено якість надання адміністративних послуг для усіх верств населення громади |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 3.2. Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти | Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес. Забезпечення ЗЗСО STEM / STEAM-лабораторіями. | Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Створено комфортні умови навчання та роботи на основі постійної взаємодії всіх учасників освітнього процесу |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 3.3. Цифровий розвиток публічних послуг у сфері охорони здоров’я | Впровадження телемедицини у закладах охорони здоров'я громади (телеконсультування, телемоніторинг). | Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Підвищено доступність та якість медичної допомоги, особливо у віддалених населених пунктах громади, під час кризових ситуацій, завдяки дистанційним консультаціям, моніторингу та обміну медичними даними |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 3.4. Цифровий розвиток публічних послуг у транспортній сфері | Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в громадському транспорті на території громади | Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2027-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Впроваджено е-квиток в громадському транспорті на території громади |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 3.5. Цифровізація земельних ресурсів | Розробка та впровадження нового програмного забезпечення «Система управління земельними ресурсами “SMART GIS”». | Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Впроваджено програмне забезпечення «Система управління земельними ресурсами “SMART GIS”» |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 3.6. Цифровізація в сфері екології | Впровадження додаткового функціоналу до містобудівного кадастру міста Ковель для проведення інвентаризації зелених насаджень | Відділ цивільного захисту та екологічної безпеки виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Впроваджено підсистему «iTREEUkraine» програмного комплексу SOFTPRO: Містобудівний кадастр. Інвентаризація зелених насаджень |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 3.7. Цифровізація сфери комунальних послуг | Розробка та впровадження застосунку «SmartKovel», де мешканці громади можуть отримати онлайн послуги або скористатися сервісами | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Впроваджено застосунок «SmartKovel» |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 3.8. Запровадження нових цифрових технологій у сфері культури та туризму | Встановлення QR-кодів на експонатах та створення візуальної моделі Ковельського історичного музею доступної на вебсайті, що дасть змогу проводити 3D онлайн екскурсії. Ознакування всіх туристичних локацій QR-кодами, що будуть містити інформацію про об’єкт, та придбання мультимедійних інформаційних сенсорних кіосків. | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Запроваджено онлайн 3D-тур по Ковельському історичному музею. Ознаковано 100% об’єктів туристичної інфраструктури. Встановлено 2 мультимедійні інформаційні сенсорні кіоски на території м. Ковель. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 3.9. Запровадження нових цифрових технологій у сфері спорту | Впровадження «Системи вхідного контролю в басейн» | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Створено платіжну онлайн-систему та автоматизовано систему доступу до управління спортивними об’єктами, що оптимізує їх роботу та покращує клієнтський досвід. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 3.10. Цифровізація бібліотек | Створення та забезпечення функціонування Центру активності громадян на базі бібліотеки. Впровадження електронної системи для реєстрації читачів та управління фондами. | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Розширено доступ до інформації та послуг завдяки електронним ресурсам, створено електронний каталог, а також трансформовано бібліотеки на сучасний інформаційний та культурний центр |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 3.11. Розвиток геоінформаційної системи містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | Додавання функціональних шарів до геоінформаційної системи (ГІС) громади | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Розширено можливості системи для вирішення конкретних завдань у сфері комунального майна |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| Всього за напрямом |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | - |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| Пріоритетний напрям 4. Розбудова інфраструктури інформатизації громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведення оцінки та створення цільового профілю кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури у виконавчих органах міської ради та структурних підрозділах | Проведення оцінки та створення цільового профілю кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури у виконавчих органах міської ради та структурних підрозділах згідно з рекомендаціями ДССЗЗІ | Структурні підрозділи виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2027 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Напрацьовано акти оцінки стану кібербезахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури у виконавчих органах міської ради та структурних підрозділах |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 4.2. Створення авторизованих систем безпеки (АСБ) на об’єктах інформаційної діяльності громади | Створення АСБ на об’єктах інформаційної діяльності (програмно-технічних комплексах, інформаційно- телекомунікаційних системах тощо) структурних підрозділів виконавчого комітету | Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Рівень кібербезпеки 100% на об’єктах інформаційної безпеки структурних підрозділів виконавчого комітету |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| 4.3. Забезпечення антивірусного захисту інформаційно-комунікаційних систем | Придбання та оновлення ліцензій на програми антивірусного захисту в структурних підрозділах виконавчого комітету | Структурні підрозділи виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Забезпечення антивірусного захисту |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| Всього за напрямом |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | - |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| Пріоритетний напрям 5. Стимулювання зростання цифрової економіки та розвиток цифрової грамотності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Диджитал-економіка | Створення інвестиційного сайту громади | Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | Створено інвестиційний сайт громади |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| Всього за напрямом |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | - |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
| Всього за програмою, проєктами, роботами з інформатизації органу місцевого самоврядування |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | - |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |
|  |  |  |  | інші джерела | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |  |