Затверджено

рішення міської ради

23.12.2025  № 73/9

ПРОГРАМА

фінансової підтримки житлового фонду

Ковельської територіальної громади на 2026-2028 роки

Зміст

1. Паспорт Програми

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

3.Загальна інформація

4. Визначення мети

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

6. Ресурсне забезпечення Програми

7. Напрямки діяльності та заходи Програми

8. Результативні показники виконання Програми

9. Координація та контроль за виконанням Програми

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Ковельська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради |
| 4. | Головний розпорядник коштів | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) Управителі багатоквартирних будинків Власники садибних будинків Ковельської територіальної громади |
|  | Термін реалізації Програми | 2026 – 2028 роки |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 18 000 тис. грн |
| у тому числі: |  |  |
|  | кошти бюджету громади | 2026 рік – 4 000 тис. грн 2027 рік – 4 500 тис. грн * 2028 рік – 5 000 тис. грн * |
|  | кошти бюджету громади передані до револьверного фонду** | 2026 рік – 1 500 тис. грн 2027 рік – 1 500 тис. грн * 2028 рік – 1 500 тис. грн * |
|  | кошти інших джерел | Кошти власників житла відповідно до умов кредитних договорів, кошти РФ АЕМУ |

* - в межах фінансових можливостей, за наявності коштів.

** - кошти передані як добровільні членські внески в рамках Програми Револьверний фонд міст асоціації «Енергоефективні міста України».

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Житловий фонд Ковельської територіальної громади здебільшого сформований у попередні десятиліття, не відповідає сучасним вимогам енергоефективності та має високі втрати енергоресурсів. Значна частина будівель потребує капітального ремонту, модернізації інженерних мереж, утеплення фасадів, дахів, ремонту ліфтів та встановлення сучасних засобів обліку та регулювання енергоспоживання.

Основний бар'єр для проведення енергоефективних заходів у житловому секторі, зокрема в садибних будинках та багатоквартирних будинках Ковельської громади, є брак фінансових ресурсів у власників і співвласників. Незважаючи на високу енергозалежність та зростання витрат на енергоносії, значна частина домогосподарств не має змоги самостійно інвестувати у термомодернізацію, оновлення інженерних систем або впровадження відновлюваних джерел енергії.

Для подолання цього бар'єру необхідна системна зовнішня підтримка: муніципальні, державні або міжнародні механізми співфінансування, кредитування, надання поворотної фінансової допомоги, а також інституційна підтримка (інформаційно-консультаційна, технічна допомога, супровід проєктів).

Впровадження енергоефективних заходів з комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків і підвищення енергоефективності приватних будинків садибного типу дозволяє значно скоротити витрати населення на оплату енергоресурсів, підвищує комфорт проживання, поліпшує зовнішній вигляд будинків та збільшує терміни їх експлуатації, а також позитивно впливає на довкілля. Заходи із резервного забезпечення житлових будинків електрикою та теплом підвищують енергетичну безпеку громади.

На державному рівні для підтримки співвласників житла діє Державна установа «Фонд енергоефективності» та створено Акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України», які підтримують ініціативи у житловому секторі щодо енергоефективності, відновлення, встановлення систем сонячної електрогенерації та накопичення, систем теплопостачання і охолодження з використанням сучасних технологій.

На період 2026-2028 років громада також має реагувати на ключові виклики:

- Енергетична вразливість.

Після початку повномасштабної агресії рф питання надійності та автономності енергопостачання набуло критичного значення. Часті перебої з електро- та теплопостачанням, зростаюча вартість енергоносіїв та залежність від централізованих джерел створюють ризики для комфортного проживання, особливо в багатоквартирних будинках.

- Кліматичні зміни та температурні виклики.

Кліматичні моделі демонструють, що кількість днів із від’ємними температурами знижується, водночас спостерігається зростання тривалості та інтенсивності літніх температурних аномалій. У зв’язку з цим охолодження житлових приміщень у літній період стає так само важливим, як опалення взимку. Система термомодернізації має адаптуватися не лише до зимових умов, а й забезпечувати комфорт влітку, що передбачає інтеграцію систем охолодження.

- Майбутня лібералізація тарифів та тягар для домогосподарств.

Згідно з прогнозами Світового банку (2027 рік) та Національного банку України (2030 рік), державна підтримка у вигляді субсидій на енергоносії буде значно обмежена або скасована. Очікується, що тарифи на газ, тепло та електроенергію для населення зростуть у 2–3,5 рази. Це збільшість рівень енергетичної бідності населення та створить додатковий фінансовий тиск на домогосподарства, які не вжили заходів з енергоефективності.

Питання модернізації житлового фонду Ковельської ТГ також окреслено у Плані дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Ковельської територіальної громади до 2050 року, де відзначено, що житловий сектор громади є одним із найбільших споживачів енергії, із високим потенціалом для зменшення викидів СО₂ та економії енергоресурсів.

У документі особливо акцентовано на потребі комплексного підходу до модернізації багатоквартирних і одно-двоквартирних будинків, що підтверджує необхідність наявності місцевої програми підтримки у цьому напрямку.

Програма має стати відповіддю громади на ці виклики, спираючись на ключові національні та місцеві стратегічні документи та роблячи внесок у виконання європейських, національних та місцевих стратегій та планів, які визначають перехід до високоефективного житлового фонду, розвиток відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), скорочення викидів парникових газів та підтримку кліматичних ініціатив.

Таким чином, проблема визначається через сукупність: фізичного зносу житлового фонду, енергетичної нестабільності центральних енергетичних систем, зростаючих кліматичних і тарифних загроз, відсутністю власних коштів населення на оплату робіт з модернізації та недостатньої енергетичної грамотності серед мешканців.

Вирішення проблеми передбачає впровадження комплексного підходу, який поєднує:

- реалізацію окремих заходів з енергоефективності та модернізації житлових будинків;

- інсталювання автономних/резервних систем живлення;

- енергоефективне опалення та охолодження житлових приміщень;

- фінансову підтримку мешканців для реалізації проєктів в житлових будинках;

- освітні заходи щодо відповідального управління житлом та можливостей енергомодернізації будинків та їх інженерних систем.

3. Загальна інформація

Програма фінансової підтримки житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Програма) розроблена  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про енергетичну ефективність», Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», Закону України «Про Фонд енергоефективності», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Цивільного кодексу України, з метою сприяння у створенні комфортного, енергоефективного і стійкого до викликів житлового фонду Ковельської громади на основі модернізації, партнерства, зростання енергетичної та кліматичної свідомості громади через створення ефективного механізму фінансової підтримки мешканців Ковельської територіальної громади для підвищення енергоефективності житлового фонду, його модернізації, забезпечення енергетичної незалежності та безпеки, а також стимулювання участі громадян у державних та міжнародних програмах з енергоефективності та модернізації житла.

Склад і стан житлового фонду: виклики та контекст

Багато житлових будинків у Ковельській територіальній громаді - типовий житловий фонд радянської та післярадянської доби, створений відповідно до тодішніх стандартів.

Такий фонд, як правило, має:

- підвищені тепловтрати через недостатню теплоізоляцію стін, дахів, вікон і дверей;

- застарілі інженерні мережі, системи опалення, вентиляції;

- низьку енергоефективність і погану адаптованість до сучасних вимог — як щодо опалення, так і охолодження, енергозбереження, обліку споживання.

За таких умов мешканці стикаються зі зростаючими витратами на енергоносії (опалення, гаряче водопостачання, електроенергія), особливо у періоди енергетичних криз чи тарифних змін. Одночасно значна частина населення громади може мати обмежену платоспроможність, брак коштів, що унеможливлює індивідуальні інвестиції у комплексну модернізацію житла без підтримки (фінансової, інформаційної, консультативної) з боку громади або держави. Брак знань, досвіду або мотивації щодо енергоефективного утримання житла серед мешканців — це додатковий бар’єр.

Учасниками Програми фінансової підтримки житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2026–2028 роки (далі – Учасники Програми), можуть бути:

1. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) — юридичні особи, створені відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

2. Житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) — кооперативні об’єднання громадян, які є співвласниками багатоквартирного житлового будинку.

3. Управителі багатоквартирних будинків — фізичні або юридичні особи, які здійснюють професійну діяльність з управління житловими будинками на підставі договору, укладеного відповідно до законодавства.

4. Власники приватних будинків садибного типу — фізичні особи.

Обовязкова умова участі в Програмі – Учасники мають бути зареєстровані на території Ковельської територіальної громади та мати право власності або інші документи, які підтверджують право на житловий будинок відповідного типу (багатоквартирний або приватних будинків садибного типу).

Інші учасники/сторони Програми:

- Головний розпорядник бюджетних коштів і відповідальний виконавець Програми - Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Ковельської міської ради (далі - Розпорядник).

- Позикодавець - РФМ АЕМУ (Програма «Револьверний Фонд Міст Асоціації Енергоефективні міста України»).

- Грантодавець - «Фонд енергоефективності» або інші організації – грантодавці.

- Фінансово-кредитні установи – банки або інші фінансові установи.

Програма націлена на Учасників Програми для: підтримки їх участі в державних програмах, зокрема програмах ДУ «Фонду енергоефективності» (далі – державна Програма), фінансової підтримки від АТ «Фонд декарбонізації України» і для сприяння проведенню ними заходів з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії).

Програма є цільовою, орієнтована на створення дієвого механізму фінансової підтримки Учасників Програми щодо залучення кредитних коштів, позик, грантів та використання власних коштів.

Фінансова підтримка реалізовується у формі:

- відшкодування частини чи повної суми відсоткової ставки кредиту на реалізацію заходів з енергоефективності в житловому будинку;

- відшкодування частини (тіла) вказаного кредиту;

- надання поворотної фінансової допомоги на впровадження заходів з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії);

- надання неповоротної фінансової допомоги для виконання окремих заходів з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) на умовах співфінансування.

4. Визначення мети

Мета: Сприяння у створенні комфортного, енергоефективного і стійкого до викликів житлового фонду Ковельської громади на основі модернізації, партнерства, зростання енергетичної та кліматичної свідомості громади.

Шлях до мети - створення ефективного механізму фінансової підтримки мешканців Ковельської територіальної громади для підвищення енергоефективності житлового фонду, його модернізації, забезпечення енергетичної незалежності та безпеки, а також стимулювання участі громадян у державних та міжнародних програмах з енергоефективності.

Програма спрямована на реалізацію стратегічного бачення сталого розвитку житлового сектору громади через:

- створення ефективного механізму співфінансування модернізаційних проєктів, зокрема в межах місцевої, державних та міжнародних програм;

- підтримку ініціатив співвласників багатоквартирних та власників приватних будинків садибного типу щодо енергоефективності, модернізації, встановлення систем обліку, управління, генерації та зберігання енергії;

- зменшення або стримання збільшення фінансового навантаження на мешканців у зв’язку з прогнозованим зростанням тарифів на енергоресурси;

- підвищення рівня енергетичної безпеки громади, зокрема через впровадження резервного (автономного) енергозабезпечення;

- врахування змін кліматичних умов, що зумовлюють потребу у забезпеченні належного охолодження приміщень у літній період.

Досягнення цієї мети передбачає:

- зменшення споживання енергоносіїв;

- зменшення або сповільнення зростання витрат на енергоносії та комунальні послуги у звязку зі збільшенням тарифів;

- зниження рівня енергетичної бідності населення;

- зменшення викидів парникових газів;

- покращення житлових умов для мешканців;

- розвиток ефективного власника;

- зростання довіри до інструментів партнерства між громадою, мешканцями та фінансовими установами.

Формування мети Програми базується, зокрема на положеннях Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Ковельської ТГ, в якому перед	бачено зменшення енергоспоживання та викидів парникових газів у житловому секторі, а також реалізацію локальних ініціатив, що сприяють переходу до кліматичної нейтральності.

У напрямку до мети потрібно досягнути цілі Програми:

Ціль 1. Підвищення комфорту та енергетичної безпеки в житловому секторі громади

Завдання:

  - Стимулювання впровадження проєктів з термомодернізації житлових будинків.

  - Забезпечення можливості встановлення резервних джерел енергоживлення (генератори, акумулятори, СЕС).

  - Надання фінансової підтримки на модернізацію інженерних мереж, дахів, фасадів, ліфтів та інших конструктивних елементів.

  - Розширення співпраці з державними, міжнародними та донорськими фондами (наприклад, ДУ «Фонд енергоефективності»).

Очікувані результати:

- Збільшення кількості утеплених та модернізованих будинків.

- Зростання частки будинків із резервними джерелами енергії.

- Зменшення випадків аварій, поломок, перебоїв у наданні житлово-комунальних послуг.

- Отримання позитивного досвіду для масштабування успішних проєктів в інших житлових будинках.

Ціль 2. Зменшення фінансового навантаження на мешканців громади при впровадженні енергоефективних заходів і модернізації житлових будинків

Завдання:

2.1. Компенсація частини відсотків за кредитами та/або частини кредитів як фінансова допомога мешканцям для енергоефективних заходів.

2.2. Безповоротна фінансова допомога для підтримки ініціатив співфінансування з боку ОСББ, ЖБК, Управителів, власників приватних будинків садибного типу.

2.3. Використання механізму безвідсоткових позик на заходи з енергоефективності та модернізації житла.

Очікувані результати:

- Зменшення або сповільнення зростання витрат домогосподарств на оплату енергоносіїв.

- Поширення практики комерційного/кредитного фінансування модернізацій.

- Підвищення зацікавленості мешканців у ефективному догляді за власним житлом.

Ціль 3. Формування культури відповідального володіння житлом та енергоспоживання через просвітницьку діяльність, інформування та залучення мешканців до програм енергоефективності.

Завдання:

3.1. Проведення інформаційних кампаній, навчальних заходів для мешканців громади.

3.2. Підготовка інформаційних матеріалів про можливості програм підтримки, технології енергоощадності.

3.3. Визначення будинків-менторів для консультування потенційних учасників Програми.

Очікувані результати:

- Підвищення рівня енергетичної грамотності серед мешканців.

- Зростання ініціативності та відповідальності власників.

- Формування спільної культури управління житлом.

  - Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету громади (у томі числі кошти передані до РФМ АЕМУ, як добровільні членські внески), кредитних ресурсів та власних коштів Учасників Програми.

Фінансова підтримка Учасників Програми надається на реалізацію проєктів з підвищення енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії). Зокрема, на придбання матеріалів, обладнання та проведення робіт, а саме:

- облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- використання теплових насосів у системі теплозабезпечення будинку;

- термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

- влаштування теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання 
і матеріалів до неї;

- влаштування системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- модернізації систем освітлення місць загального користування 
(у тому числі фотовольтаїчних систем енергопостачання, електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

- встановлення вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів, автоматичних регуляторів температури повітря в приміщенні та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- встановлення багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- ремонт фасадів міжпанельних швів;

- встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- встановлення/заміни дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- встановлення електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- облаштування/ремонту відмостки фундаментів та цоколів житлових будинків;

- влаштування пандусів в житлових будинках;

- ремонту та/чи оновлення електрощитових у будинку;

- ремонту даху;

- ремонту водостічних труб та/або входів у під’їзди (ганки, піддашшя, навіси тощо);

- ремонту чи заміни елементів внутрішньобудинкових систем водопостачання та каналізації;

- складання кошторисів, виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення енергоаудитів;

- ремонт ліфтів, які не передбачають змін до архітектурної частини, експлуатаційних характеристик та техніко-економічних показників будівель, зокрема:

- ремонт (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано);

- ремонт електродвигунів пасажирських ліфтів;

- ремонт системи диспетчеризації ліфтів у житлових будинках.

Вищезазначений перелік може змінюватися та доповнюватися відповідно до змін постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження». За окремим рішенням Комісії даний перелік може бути доповнено іншими заходами з енергоефективності та модернізації житла в житлових будинках.

Також з бюджету громади здійснюється відшкодування частини суми кредитів, залучених Учасниками Програми у фінансово-кредитних установах на: реалізацію заходів з енергоефективності в рамках їх участі в програмах державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема «ЕнергоДім» та «ГрінДІМ», або на проведення заходів з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) поза державними програмами.

5.1 Відшкодування частини суми кредитів, залучених Учасниками Програми, для впровадження в житлових будинках енергоефективних заходів чи заходів з модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії).

Відшкодування частини суми кредитів здійснюється на підставі Договору про співробітництво (далі – Договір), укладеного між управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради та фінансово-кредитною установою, у якій Учасник Програми отримав банківський кредит на реалізацію проєктів з підвищення енергоефективності та термомодернізації.

Відшкодування з бюджету громади суми коштів на погашення частини кредитів Учасників Програми, за умови участі їх в програмах державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема «ЕнергоДім» і «ГрінДІМ», або на проведення окремих заходів з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) поза державними програмами, здійснюється:

- у розмірі 10% від загальної вартості проведення робіт та придбання матеріалів для впровадження заходів;

- у розмірі до 30% від загальної вартості, що відображена у формі КБ-3 довідки про вартість виконаних робіт (роботи проводяться відповідно проєктно-кошторисної документації та супроводжуються авторським і технічним наглядом).

На кожний об’єкт сума відшкодування коштів із бюджету громади не може бути більшою ніж сума в розрахунку 10% встановленого прожиткового мінімуму на працездатних осіб за один квадратний метр загальної площі квартири, приміщення чи житлового будинку, в якому реалізовуються заходи (площа, на яку поширюється ефект від проведених заходів).

Учасники Програми самостійно визначають перелік робіт з підвищення енергоефективності та модернізації будинку (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії), виконавця робіт, приймають рішення про залучення кредитних коштів, суму запозичених коштів та оптимальний термін кредиту. Необхідність проведення цих заходів має бути затверджена: рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирних житлових будинків з управителем, ОСББ, ЖБК; письмовим рішенням власників приватних будинків садибного типу.

Для резервування коштів з бюджету громади, необхідних для відшкодування частини суми кредиту, Учасники Програми повідомляють про наміри отримання кредиту Комісії з фінансової підтримки житлового фонду Ковельської територіальної громади, що утворюється рішенням виконавчого комітету Ковельської міської ради, та складається з представників виконавчих органів Ковельської міської ради, громадських організацій, депутатів Ковельської міської ради (далі – Комісія).

Учасники Програми подають проєкт на виконання робіт, заяву щодо намірів участі в Програмі (Додаток 1).

Після надання кредиту та його реалізації Учасники Програми подають голові Комісії заяву щодо відшкодування частини суми кредиту, залученого для виконання роботи з проєкту впровадження в будинку енергоефективних заходів та документи вказані у заявці (Додаток 2).

У випадку коли Учасник Програми не звертався до Комісії для резервування коштів, а кредит був отриманий – подається лише заява до Комісії щодо відшкодування частини суми кредитів (Додаток 2). За результатами розгляду Комісії приймається рішення чи буде проводитися відшкодування частини суми кредиту за такою заявкою та у разі позитивного рішення - укладається відповідний договір (Додаток 3).

Засідання Комісії проводяться за потребою, по мірі надходження звернень про участь в Програмі.

Відповідальність за достовірність даних, відображених у актах виконаних робіт, покладається на сторони, які є замовником та виконавцем робіт, а також стороною авторського та технічного нагляду.

За заявою Учасника Програми до голови Комісії про впровадження 
в будинку енергоефективних заходів чи заходів з модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) та участь у Програмі, проводиться засідання і готується рішення Комісії про відшкодування частини суми кредиту. За рішенням Комісії управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства готує проєкт рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради про виділення коштів.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється не пізніше тридцятиденного терміну від дати отримання зведеного реєстру позичальників від банківської установи, надання довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та рішення виконкому міської ради. Кошти бюджету громади (в рамках цієї Програми), перераховуються на транзитний рахунок фінансово-кредитної установи, у якій Учасник Програми отримав банківський кредит на реалізацію проєктів з підвищення енергоефективності та модернізації. Кредитно-фінансова установа протягом п’яти днів перераховує кошти на рахунок Учасника Програми для погашення частини суми отриманого кредиту.

При проведенні робіт з термомодернізації (утеплення зовнішніх стін, фундаментів, підвальних приміщень, горищ, покрівель), допускається відшкодування частини суми кредитів з бюджету громади (в рамках цієї Програми) поетапно частинами, на підставі актів виконаних робіт типової форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 вказаного місяця виконання. Для проведення відшкодування частинами Учасник Програми подає звернення, акти та довідки на розгляд Комісії, за висновками якої управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства готує проєкт рішення виконкому міської ради про часткове відшкодування. Остаточний розрахунок та відшкодування по завершених роботах проводиться за умовами Програми по довідці форми КБ-3 з врахуванням початку виконаних робіт, їх вартості за весь період проведення.

Відшкодування частини суми кредиту згідно умов Програми проводиться в межах кошторисних призначень, передбачених на виконання цієї Програми у бюджеті громади на відповідний рік. Якщо роботи із підвищення енергоефективності та модернізації житлового будинку завершуються в наступному бюджетному році, Комісія рекомендує провести резервування коштів та першочергове їх відшкодування для Учасника Програми у наступному бюджетному періоді.

5.2 Отримання Учасниками Програми безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги) у РФМ АЕМУ.

Для отримання поворотної фінансової допомоги від РФМ АЕМУ Учасники Програми подають до Комісії заяву на отримання фінансової поворотної допомоги за рахунок коштів РФМ АЕМУ (Додаток 4).

При наданні позики у формі поворотної фінансової допомоги враховується, що:

- заявка на фінансування кожного етапу робіт з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) житлового будинку подається окремо;

- Комісія може прийняти рішення щодо відкриття позичальником окремого рахунку для зарахування та зберігання позичених коштів.

Кошти РФМ АЕМУ використовуються виключно на цільове фінансування енергоефективних заходів чи заходів з модернізації житлових будинків (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) у порядку та на умовах, визначених Положенням про РФМ АЕМУ.

АЕМУ, як позикодавець, заключає з Учасником Програми договір про надання поворотної фінансової допомоги (Додаток 5).

Термін повернення поворотної фінансової допомоги становить не більше 365 днів з моменту зарахування коштів на рахунок Учасника Програми - позичальника. Комісія може прийняти рішення про продовження терміну повернення поворотної фінансової допомоги.

Фінансове забезпечення здійснюється в межах коштів переданих Розпорядником коштів Ковельської міської ради до РФМ АЕМУ на підставі Угоди про сплату добровільних внесків до Револьверного Фонду Міст асоціації «Енергоефективні міста України».

5.3 Відшкодування частини або повної суми нарахувань за відсотковими ставками залучених кредитів Учасниками Програми.

З бюджету громади відшкодовується частина або повна сума нарахованих фінансово-кредитною установою відсотків за кредитом, виданим відповідно до цієї Програми. Розмір відшкодування відсотків дорівнює сумі не більше ніж облікова ставка Нацбанку України на момент розгляду заявки Учасника Програми.

Відшкодування частини відсотків за користування кредитом здійснюється строком не більше як 36 місяців.

Розпорядник Програми передає кошти відповідній кредитно-фінансовій установі, яка перераховує ці кошти на поточний рахунок Учасника Програми.

Відшкодування частини або повної суми відсотків відбувається на підставі договору про взаємодію між Розпорядником та кредитно-фінансовою установою, в рамках коштів, передбачених в бюджеті громади на фінансування заходів цієї Програми.

Для забезпечення відшкодування частини або повної суми відсотків Учасник Програми повинен подати до Комісії заяву на відшкодування частини відсоткових ставок за залученими кредитами (Додаток 6).

Відшкодування здійснюється за умови дотримання Учасником Програми умов кредитного договору щодо своєчасної сплати ним основної суми боргу та відсотків, а також при умові дотримання графіка впровадження енергоефективних заходів, у відповідності до умов кредитного договору.

Реалізація енергоефективних заходів в рамках отриманого кредиту, за яким відбувається відшкодування частини або повної суми відсотків, здійснюється стосовно будівель, що фізично знаходяться на території Ковельської територіальної громади.

Відбір претендентів на відшкодування частини відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, проводиться Комісією.

За результатами відбору Комісія визначає перелік Учасників Програми на відшкодування частини відсоткових ставок за залученими в фінансово-кредитних установах кредитами. Розпорядник на підставі рішення Комісії подає проєкт рішення на засідання виконавчого комітету Ковельської міської ради для затвердження.

Відшкодування частини або повної суми відсотків здійснюється Розпорядником відповідно до переліку, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ковельської міської ради, на основі укладеного договору (Додаток 3), щомісячно з моменту прийняття рішення до 30 листопада поточного бюджетного року.

Відшкодування частини або повної суми відсотків за грудень місяць здійснюється за умови їх авансової сплати Учасником Програми у листопаді місяці.

Сума коштів на відшкодування не повинна перевищувати суми бюджетних призначень по цій Програмі, виділених на поточний бюджетний рік.

Питання щодо одержання відшкодування частини або повної суми відсотків на наступний рік повинно розглядатися після затвердження бюджету Ковельської територіальної громади, за умови виділення коштів Програми на відповідний рік.

Відшкодування не виплачуються Учасникам Програми, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, перебувають у стадії ліквідації або подали недостовірну інформацію.

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування бюджету громади.

Відповідальність за достовірність поданих документів на отримання коштів несуть одержувачі коштів відповідно до чинного законодавства.

Відповідальність за достовірність поданих реєстрів несуть фінансово-кредитні установи.

Складання і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, контроль за їх цільовим використанням здійснює Розпорядник.

5.4 Отримання фінансової допомоги для виконання окремих заходів з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) на умовах співфінансування.

Проблеми застарілого житлового фонду призводять до суттєвих витрат на утримання та обслуговування таких житлових будинків його власниками. Розв’язанням цієї проблеми може бути сприяння з боку місцевої влади 
в проведенні окремих заходів з енергоефективності та модернізації житлових будинків Ковельської територіальної громади шляхом виділення коштів з
бюджету громади на умовах співфінасування.

Виконання вищезазначених заходів надасть можливість покращити безпеку та комфорт мешканців багатоквартирних будинків, уникнути аварій та небезпечних ситуацій у житловому фонді територіальної громади та забезпечити рівні можливості мешканців щодо якісного отримання житлово-комунальних послуг.

Завданням є виконання окремих заходів з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) з переліку, вказаного у цій статті.

При наданні фінансової допомоги на умовах співфінансування враховується, що:

1) оплата робіт з виконання окремих заходів з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) житлових будинків Ковельської територіальної громади здійснюється на умовах дольової участі Учасників Програми, бюджету громади та інших коштів, не заборонених законодавством;

2) замовником робіт з виконання окремих заходів з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) житлових будинків є Учасники Програми;

3) Розпорядник та Учасник Програми забезпечують фінансування робіт з виконання окремих заходів з енергоефективності та модернізації (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) житла в межах затверджених бюджетних асигнувань шляхом співфінансування на умовах дольової участі;

4) визначена дольова участь:

4.1) Розпорядника бюджетних коштів на рівні:

- не більше 40% для ОСББ, ЖБК та Управителів багатоквартирних житлових будинків;

- не більше 10% для власників приватних будинків садибного типу;

4.2) Учасників Програми на рівні:

- не менше 60% для ОСББ, ЖБК, Управителів багатоквартирних житлових будинків;

- не менше 90% для власників приватних будинків садибного типу.

5) у разі придбання електрогенераторів або виконання робіт з ремонту ліфтового обладнання та ліфтів для ОСББ, ЖБК, Управителів багатоквартирних житлових будинків передбачається співфінансування, при цьому дольова участь:

5.1) Розпорядника бюджетних коштів на рівні - не більше 60%;

5.2) ОСББ, ЖБК, Управителів багатоквартирних житлових будинків на рівні - не менше 40%.

6) виділення коштів Програми для придбання електрогенераторів не поширюється на власників приватних будинків садибного типу;

7) Управителі багатоквартирного будинку, голови ОСББ чи ЖБК забезпечують рівний доступ мешканців відповідного багатоквартирного будинку до користування електрогенератором, який придбаний за допомогою цієї Програми.

На кожний об’єкт, за виключенням енергосервісної управлінської компанії (управителя), сума фінансової допомоги на умовах співфінансування із бюджету громади не може бути більшою ніж сума 
в розрахунку 1% встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб за один квадратний метр загальної площі квартири, приміщення чи житлового будинку, в якому реалізовуються окремі заходи з енергоефективності та модернізації житла (площа, на яку поширюється ефект від проведених заходів).

Учасник Програми, який бажає скористатися фінансовою допомогою для виконання окремих заходів з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) подає до Комісії відповідну заяву на отримання фінансової допомоги на умовах співфінасування (Додаток 7).

Співфінансування робіт з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) відбувається таким чином:

- Учасник Програми надає підтвердження про наявність на своєму рахунку коштів в сумі не меншій аніж визначений внесок Учасника Програми або про переказ цих коштів виконавцю робіт чи надавачу послуг з реалізації вказаних заходів.

- Розпорядник здійснює перерахування (надання) визначеної суми коштів на рахунок Учасника Програми.

- Учасник Програми надає копії документів, які підтверджують цільове використання коштів співфінансування (угода з виконавцем, банківські документи про переказ коштів на рахунок виконавця робіт, постачальника чи надавача послуг; акт виконаних робіт; накладні на матеріали тощо) а також, за можливості, фотофіксацію виконаних робіт (фото до і після проведення робіт).

Відповідальність за виконання робіт, співфінансування яких відбулося за рахунок коштів бюджету громади згідно цієї Програми, несе Учасник Програми.

Комісія може здійснювати перевірку виконаних робіт із можливим залученням осіб, що здійснюють технічний та авторський нагляд за відповідними роботами.

Всі операції з використанням бюджетних коштів здійснюються відповідно до Бюджетного кодексу України, порядку казначейського обслуговування, внутрішніх нормативних актів Ковельської міської ради.

Комісія здійснює контроль за відповідністю вимогам Програми: заявок, документів, актів виконаних робіт і рішень. У разі потреби залучаються фахівці технічного та авторського нагляду.

6. Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів для виконання Програми, тис. грн | Загальний обсяг фінансування Програми, тис. грн |
| --- | --- |
| Обсяг фінансових ресурсів на відшкодування частини суми кредитів Позичальників Ковельської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів, заходів з модернізації, ровитку ВДЕ житла, у тому числі: бюджет громади | 2026 рік – 500 тис. грн 2027 рік – 500 тис. грн* 2028 рік – 500 тис. грн* |
| Обсяг фінансових ресурсів на отримання Позичальниками безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги) у Револьверному Фонді Міст Асоціації «Енергоефективні міста України», у тому числі: бюджет громади ** | 2026 рік – 1 500 тис. грн 2027 рік – 1 500 тис. грн* 2028 рік – 1 500 тис. грн* |
| Обсяг фінансових ресурсів на відшкодування частини або повної суми нарахувань за відсотковими ставками за залученими кредитами Позичальників Ковельської територіальної громади, у тому числі: бюджет громади | 2026 рік – 500 тис. грн 2027 рік – 500 тис. грн* 2028 рік – 500 тис. грн* |
| Обсяг фінансових ресурсів для отримання фінансової допомоги на виконання окремих заходів з енергоефективності та модернізації житла (в тому числі встановлення систем електрогенерації та накопичення енергії) на умовах співфінансування, у тому числі: бюджет громади | 2026 рік – 3 000 тис. грн 2027 рік – 3 500 тис. грн* 2028 рік – 4 000 тис. грн* |
| кошти інших джерел, зокрема Державних цільових програм з енергоефективності, Учасників Програми та інших сторін | В межах визначених Програмою співвідношень |

* - в межах фінансових можливостей, за наявності коштів;

** - кошти з бюджету громади спрямовані як добровільні членські внески до Револьверного Фонду Міст Асоціації «Енергоефективні міста України».

7. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підвищення енергоефективності житлового фонду, зменшення обсягів використання енергоресурсів | Роботи із теплоізоляції зовнішніх стін, горищ, покрівель, фундаментів. Встановлення ІТП і регуляторів теплового потоку, встановлення вузлів обліку води, теплової енергії. Модернізація електроосвітлення та енергомереж, встановлення теплових насосів. Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей. Заходи з енергоефективності пакетів програм державної установи «Фонд енергоефективності» | 2026-2028 | УКБ та ЖКГ, ОСББ, ЖБК, власники і співвласники житлових будинків, фінансово-кредитні установи | Бюджет громади, кошти Учасників Програми, інші джерела | Зменшення використання енергоресурсів, популяризація функціонування ОСББ та ЖБК, переваги ефективного власника житла |
| 2 | Підвищення рівня енергетичної безпеки | Встановлення резервних систем електроживлення (дизельні, бензинові або газові електрогенератори, дахових СЕС, систем накопичення електроенергії) | 2026-2028 | УКБ та ЖКГ, ОСББ, ЖБК, Управителі, власники житлових будинків, ФЕЕ | Бюджет громади, кошти Учасників Програми, ФЕЕ, інші джерела | Підвищений рівень енергетичної безпеки |
| 3 | Покращення окремих елементів житлових будинків в результаті робіт з енергоефективності та модернізації житла | Ремонт існуючих елементів будівлі без зміни конструктивного вирішення ремонт фундаментів та відмостки. Ремонт та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, ремонт ліфтового обладнання і ліфтів, заміна запірної арматури, встановлення загальнобудинкових засобів обліку комунальних послуг та інше. Складання кошторисів, виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення енергоаудитів. Влаштування пандусів в житлових будинках, з дотриманням вимог ДБН. | 2026-2028 | УКБ та ЖКГ, ОСББ, ЖБК, Управителі, власники житлових будинків | Бюджет громади, кошти Учасників Програм, інші джерела | Продовження термінів служби, збереження конструкцій, упорядкував-ння зовнішнього вигляду будинків; збереження інженерних внутрішніх мереж, уникнення аварій, економія витрат на споживання комунальних послуг; створення інклюзивного середовища |

8. Результативні показники виконання Програми

Реалізація Програми має забезпечити досягнення таких результатів:

- розвиток інструментів для фінансування та забезпечення інвестицій в енергоефективне оновлення житлового фонду громади;

- підвищення комфорту, безпеки та енергоефективності в модернізованих житлових будинках громади;

- покращення технічного стану та енергоефективності житлових будинків громади;

- створення сприятливих умов для розвитку відносин та довіри між мешканцями громади, владою та фінансово-кредитними установами;

Таким чином, реалізація Програми сприятиме покращенню якості життя мешканців, зміцненню енергетичної незалежності громади та впровадженню сучасних екологічних рішень у житловому секторі.

9. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює перший заступник міського голови, а також постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового обслуговування населення; з питань планування, бюджету і фінансів.

Начальник управління

капітального будівництва

та житлово-комунального

господарства								   Сергій ДУДКА